PROPOSTA TÉCNICO-FINANCEIRA

DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E CONFIGURAÇÃO DO DOMINIO E EMAILS.

Maputo, Julho de 2026

Índice

1.	Introdução	4

2.	Sobre nós	4

3.	Descrição do projecto	4

3.1.	Principais actividades	4

3.2.	Entregáveis	5

3.3.	Abordagem Técnica	5

3.4.	Metodologia	6

3.5.	Etapas do projecto	7

3.6.	Equipa	7

3.7.	Orçamento	8

3.8.	Política de pagamento	8

INFORMAÇÃO DA PROPOSTA

| Nome do Projecto | Desenvolvimento De Website Institucional e Configuração do Domínio e Emails |
| --- | --- |
| Localização | Cidade de Maputo, Moçambique |
| Início | Agosto de 2026 |
| Elaborada por | Equipa de desenvolvimento da Mave |
| Documento Versão | 1.0.0 |
| Data de submissão | Julho de 2026 |
| Cliente | Fundação Plodge Health. |
| Nome Legal | Wei Technologies, EI |
| NUIT | 129429445 |
| Ponto focal do fornecedor | Henrique Chigumane +258 82 182 7022 +258 87 860 5384 |

# Introdução

A Fundação Plodge Health é uma organização sem fins lucrativos que actua em Moçambique com foco no fortalecimento da Medicina de Emergência, formação de profissionais de saúde, investigação, reforço de sistemas de saúde em Moçambique.

A Mave apresenta esta proposta de desenvolvimento de Website Institucional que responda os seguintes requisitos:

| Escopo | Resposta |
| --- | --- |
| Desenvolver website institucional moderno, bilingue (PT/EN). |  |
| Implementar calendário de eventos, inscrições, biblioteca digital, área de membros, e-learning, doações, newsletter e galerias. |  |
| Configurar domínio, DNS e e-mails institucionais. |  |
| Preparar solução escalável, segura e optimizada para SEO. |  |
| UX/UI alinhado a organizações internacionais e fundações filantrópicas. |  |
| CMS para gestão autónoma de conteúdos. |  |
| Página para programas, projectos, impacto, parceiros, doadores, investigação e transparência. |  |
| Integração com redes sociais. |  |
| Sistema de formulários para voluntários, parceiros e contactos. |  |
| Biblioteca digital e plataforma de e-learning. |  |
| Configuração do domínio e e-mails. |  |
| Formação da equipa e manual do utilizador. |  |

# Sobre nós

A Mave é uma startup de desenvolvedores que busca constantemente por novas tecnologias para garantir soluções eficazes que atendam às demandas do mercado, desenvolvendo produtos pensando na melhor experiência possível e entregando produtos de qualidade de forma eficiente e garantido sempre a excelência e a satisfação dos clientes.

A Mave conta com membros qualificados e especializados e é conhecida por sua excelência em design e desenvolvimento de software. Valorizando a inovação, colaboração, criação de soluções locais e comprometidos em oferecer tecnologias de alta qualidade que atendam às necessidades dos nossos clientes

# Descrição do projecto

O projecto tem como objectivo, o desenvolvimento do sistema para T3S Investimentos Lda,, de modo a automatizar e centralizar todo o fluxo de trabalho (workflow) da empresa e destacar seus serviços de forma moderna e competitiva.

## Principais actividades

- Análise de Requisitos: Levantamento detalhado dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema em colaboração com a T3S Investimento Lda.

- Design da Interface: Criação de protótipo para a interface do sistema, garantindo uma experiência intuitiva e agradável.

- Desenvolvimento do Sistema: Codificação do frontend e backend, integração com APIs necessárias, e implementação das funcionalidades necessárias, tendo como base as necessidades partilhadas nos Termos de Referência.

- Testes de Qualidade: Realização de testes unitários, funcionais, e de usabilidade para garantir que o sistema esteja livre de falhas e seja intuitivo para os usuários.

- Go-Live e Implementação: Configuração dos servidores, implantação do sistema online, e monitoria durante 12 meses pós Go-Live.

## Entregáveis

- Plano de trabalho

- Protótipo UX/UI

- Website online operacional;

- Testes e correcções

- Entrega final, capacitação e Manual de usuário (SOP)

## Abordagem Técnica

Para garantir um sistema robusto e de alta qualidade, utilizaremos as seguintes tecnologias:

| # ID | Componente | Tecnologia | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | FrontEnd | React.js (com TypeScript) | - Interface SPA (Single Page Application) responsiva, focada na experiência do utilizador e agilidade na navegação. |
| 02 | BackEnd | Node.js com TypeScript (Framework NestJS ou Express) | - Garante consistência de linguagem (JavaScript/TypeScript de End-to-End(E2E)), alta performance assíncrona e tipagem forte para evitar erros em regras de negócio complexas. |
| 03 | Base de dados | PostgreSQL ou MySQL | - Bancos de dados relacionais robustos, essenciais para garantir a integridade referencial (essencial para transacções financeiras e controle de stock). |
| 04 | Hospedagem | VPS (Virtual Private Server) na Hostinger | - Oferece excelente custo-benefício, controle total sobre o ambiente operacional (Ubuntu Server), IP dedicado e recursos isolados para a aplicação. |
| 05 | Domínio e DNS | Domínio próprio (ex: .co.mz ou .com) | - Aquisição de um domínio profissional. Configuração de apontamento DNS e provisionamento de certificado SSL na VPS. |

Nota: as tecnologias acima estão passíveis de mudança consoante a especificação de requisitos aprovada pelo cliente.

## Metodologia

O projecto será gerido utilizando a metodologia ágil Scrum, que facilita entregas incrementais e iterativas, permitindo uma adaptação contínua às mudanças de requisitos e a implementação de melhorias ao longo do tempo de desenvolvimento. A metodologia adoptada será centrada nos seguintes princípios:

- Mobile First (Prioridade ao móvel): O desenvolvimento será prioritariamente voltado para a experiência móvel, garantindo que o sistema seja optimizado para dispositivos móveis antes de ser adaptada para outras plataformas.

- User Centric (Centrado no Usuário): O design e desenvolvimento do sistema serão orientados para as necessidades e preferências dos usuários finais. Serão realizadas pesquisas e testes de usabilidade regulares para assegurar que o produto atenda às expectativas dos usuários e proporcione uma experiência intuitiva e satisfatória.

- UX (Experiência do Usuário): buscaremos proporcionar uma experiência excepcional através de interfaces intuitivas e interacções eficientes. Serão aplicadas práticas de design UX para garantir que a navegação seja fluida e que as funcionalidades sejam facilmente acessíveis.

- Segurança e Privacidade: implementaremos medidas rigorosas para garantir a segurança e a privacidade dos dados dos usuários. Isso inclui criptografia de dados (BCrypt), autenticação robusta JWT (JSON Web Tokens) e conformidade com as melhores práticas e regulamentos de protecção de dados.

## Etapas do projecto

O projecto está previsto para ser concluído em um período de 90 dias (3 meses) a partir desta data de assinatura do Memorando de Entendimento, a ser dividido nas etapas abaixo.

| # ID | Fase | Descrição | Duração |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Levantamento de requisitos | - Arquitectura de informação do Website - Definição do sitemap - Estratégia de conteúdo | 2 semanas |
| 02 | Planeamento, Segurança e Configuração | - Funcionalidades: Configuração do ambiente VPS Hostinger, pipeline CI/CD, setup das bases de dados, módulo de Autenticação (Login, Logout, Recuperação de Senha) e Registo de Utilizadores com níveis de acesso (RBAC). | 2 semanas |
| 03 | Desenvolvimento do Website | - Criação das interfaces do website | 4 semanas |
| 04 | Go-live e implementação | - Correcção de anomalias (bugs) - Configuração dos servidores, implementação do website online e monitoria | 2 semanas |
| 05 | Handover | - Verificação da qualidade, usabilidade e performance do sistema | 2 semanas |

## 3.7. Equipa

| # ID | Função | Número de Pessoas |
| --- | --- | --- |
| 01 | Director do Projecto | - Aldo Marindze |
| 02 | Gestor do Projecto | - Délcio Manuel |
| 03 | Designer UX/UI | - Henrique Chigumane & Chelton Nunes |
| 04 | Desenvolvedor Frontend | - Luis Saiete |
| 05 | Desenvolvedor Backend | - Ussumane Momade e Israel Matusse |

## Orçamento

| # ID | Categoria |  | Preço |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Recursos Técnicos |  | 120 000,08 |
| 02 | Custos remuneratórios |  | 180 000,33 |
| 03 | Capacitação |  | 20 000,00 |
| 04 | Suporte |  | 10 500,00 |
| 05 | Despesas diversas |  | 15 000,50 |
| Total Orçamento |  |  | 345 501,63 |

## Política de pagamento

| # ID | Fase | Percentagem (%) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Fase 01 | 25% |
| 02 | Fase 02 | 20% |
| 03 | Fase 03 | 25% |
| 04 | Fase 05 | 30% |